Plan de Pruebas

ACA-QA-PLAN

2026-1

Grupo 1

Integrantes

| Aldana Chavez David Joel | 23200076 |
| --- | --- |
| Arroyo Tapia Luis Enrique | 23200237 |
| Matamoros Laura Ricardo José | 23200331 |
| Machaca Mamani Luis Alberto | 22200252 |
| Vincula Nuñovero Matias Sebastian | 22200306 |
| Ventura Enciso Alan | 21200228 |

Empresa

OneMore Consulting

1. Introducción

El presente documento define el Plan de Pruebas del proyecto ACA, Aplicación para el Control de la Ansiedad, desarrollado por OneMore Consulting para Clínica Anxiety. Su finalidad es establecer una guía simple y ordenada para validar que las funcionalidades principales del sistema cumplan con los requisitos definidos y puedan ser entregadas con un nivel adecuado de calidad.

El plan se enfoca en la revisión funcional, visual, de integración y seguridad básica de la aplicación, considerando que el sistema manejará información sensible relacionada con el estado emocional y físico de los pacientes.

2. Objetivo del Plan de Pruebas

El objetivo principal es organizar el proceso de validación del sistema ACA antes de su entrega, definiendo qué se probará, cómo se probará, quién será responsable y bajo qué criterios se considerará que una funcionalidad está aprobada.

·       Verificar que las funciones principales respondan correctamente a los casos de uso definidos.

·       Detectar errores funcionales, visuales o de integración antes del pase a producción.

·       Registrar evidencias y defectos para facilitar la corrección por parte del equipo de desarrollo.

3. Alcance de las Pruebas

Las pruebas cubrirán los módulos principales de la aplicación móvil ACA. Se validarán los flujos definidos para pacientes, desde el registro e inicio de sesión hasta el seguimiento emocional y el acceso a herramientas de apoyo.

·       Incluye: registro, autenticación, recuperación de contraseña, diario emocional, síntomas físicos, gráficas, recursos de apoyo y recordatorios.

·       No incluye: pruebas clínicas especializadas ni validación médica del diagnóstico, ya que la aplicación funciona como herramienta de apoyo y seguimiento.

4. Módulos a Evaluar

| Código | Módulo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| ACA-CU-01 | Registro de Nuevo Paciente | Creación de cuenta y validación de datos del paciente. |
| ACA-CU-02 | Autenticación y Recuperación de Contraseña | Inicio de sesión, cierre de sesión y recuperación por correo. |
| ACA-CU-03 | Registro de Diario Emocional | Registro diario del estado emocional y comentarios personales. |
| ACA-CU-04 | Registro de Síntomas Físicos | Selección y almacenamiento de síntomas relacionados a ansiedad. |
| ACA-CU-05 | Visualización de Seguimiento y Gráficas | Consulta de historial, tendencias y gráficos de evolución. |
| ACA-CU-06 | Herramientas de Apoyo Personalizadas | Recursos, ejercicios, recomendaciones y opciones de apoyo. |

5. Estrategia y Tipos de Prueba

La estrategia de pruebas será incremental, es decir, cada módulo será validado primero de forma individual y luego como parte del flujo completo de la aplicación. Las incidencias encontradas serán reportadas y se volverán a probar después de su corrección.

| Tipo de prueba | Propósito |
| --- | --- |
| Pruebas funcionales | Validar que cada requisito funcione según lo definido. |
| Pruebas de interfaz | Revisar claridad de pantallas, botones, formularios y mensajes. |
| Pruebas de integración | Comprobar comunicación entre app, backend y base de datos. |
| Pruebas de seguridad básica | Verificar acceso autorizado, recuperación de contraseña y protección de datos. |
| Pruebas de compatibilidad | Revisar funcionamiento en distintos tamaños de pantalla o dispositivos. |
| Pruebas de regresión | Confirmar que los cambios no dañen funciones ya aprobadas. |

6. Ambiente de Pruebas

Las pruebas se realizarán en un entorno de control de calidad separado del ambiente de producción. Este ambiente deberá contar con una versión estable de la aplicación, datos de prueba y acceso controlado para el equipo QA.

·       Aplicación móvil en versión de prueba o prototipo funcional.

·       Base de datos de prueba con usuarios ficticios.

·       Dispositivos Android o emuladores para validar pantallas y flujos principales.

·       Herramientas de apoyo: hoja de casos de prueba, registro de defectos y evidencias capturadas.

7. Roles y Responsabilidades

| Rol | Responsable | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Analista QA / Tester | David Aldana | Diseñar casos de prueba, ejecutar pruebas, registrar defectos y validar correcciones. |
| Jefe de Proyecto | Alan Ventura | Supervisar avance, aprobar entregables QA y coordinar decisiones del proyecto. |
| Frontend | Luis Arroyo | Corregir errores visuales y validar la interacción de pantallas. |
| Backend | Matias Vincula | Corregir errores de lógica, servicios y almacenamiento de información. |
| Requisitos / Arquitectura WS | Luis Machaca | Resolver dudas sobre requisitos, servicios y criterios de aceptación. |
| Diseño UI/UX | Ricardo Matamoros | Apoyar en validación de interfaz, usabilidad y ajustes visuales. |

8. Criterios de Entrada y Salida

Los criterios de entrada indican las condiciones necesarias para iniciar las pruebas. Los criterios de salida indican cuándo el proceso de pruebas puede considerarse terminado.

| Tipo | Criterio |
| --- | --- |
| Entrada | Requisitos y casos de uso aprobados. |
| Entrada | Versión del sistema disponible para pruebas. |
| Entrada | Datos de prueba preparados y acceso al entorno QA. |
| Salida | Casos de prueba ejecutados y documentados. |
| Salida | Defectos críticos corregidos o formalmente justificados. |
| Salida | Reporte QA entregado al Jefe de Proyecto. |

9. Gestión de Defectos

Todo error encontrado durante la ejecución de pruebas será registrado con una descripción clara, pasos para reproducirlo, evidencia y prioridad. Esto permitirá que el equipo de desarrollo pueda corregirlo y que QA pueda validar nuevamente la solución.

| Prioridad | Descripción | Acción |
| --- | --- | --- |
| Crítico | Impide usar una función principal o compromete información sensible. | Corrección inmediata. |
| Alto | Afecta un flujo importante, pero existe una alternativa temporal. | Atención prioritaria. |
| Medio | Genera fallos parciales o errores de validación no críticos. | Corrección planificada. |
| Bajo | Problema visual, ortográfico o de mejora menor. | Corrección si el tiempo lo permite. |

10. Cronograma de Pruebas

El cronograma se alinea con las actividades del proyecto y con la entrega de los documentos ACA-QA-PLAN y ACA-QA-CASOS. Las fechas pueden ajustarse según el avance real de desarrollo.

| Actividad | Inicio | Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de Pruebas | 11/05/2026 | 14/05/2026 | David Aldana |
| Diseño de Casos de Prueba | 11/05/2026 | 14/05/2026 | David Aldana |
| Ejecución inicial de pruebas | Posterior a entrega de módulos | Según sprint | QA / Desarrollo |
| Reporte de incidencias | Durante ejecución | Según hallazgos | David Aldana |
| Validación final QA | Antes del release | Según cronograma | QA / Jefe de Proyecto |

11. Entregables QA

Los entregables QA servirán como evidencia del proceso de validación y como soporte para la aprobación de las líneas base y releases del proyecto ACA.

·       ACA-QA-PLAN.docx: documento del plan de pruebas.

·       ACA-QA-CASOS.xlsx o .docx: documento con el diseño de casos de prueba.

·       Registro de defectos: lista de errores encontrados, prioridad y estado.

·       Evidencias de pruebas: capturas, observaciones y resultados obtenidos.

·       ACA-QA-FINAL.docx: reporte final de calidad previo a la entrega.

12. Conclusiones

El Plan de Pruebas del proyecto ACA permite organizar de manera clara el proceso de validación de la aplicación, asegurando que los módulos más importantes sean revisados antes de su entrega. Al tratarse de una aplicación relacionada con bienestar mental, es necesario verificar no solo que las funciones operen correctamente, sino también que la información del usuario sea tratada de forma segura y que la interfaz sea sencilla de utilizar.

Este documento servirá como base para el diseño de los casos de prueba y para el seguimiento de defectos durante el desarrollo del proyecto.