PROJECT CHARTER

Gestión de Configuración de Software

| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO | GRUPO |
| --- | --- | --- |
| ACA - App para el Control de la Ansiedad | ACA | Grupo 1 |

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto ACA consiste en el desarrollo de una aplicación móvil nativa para Android enfocada en el control y seguimiento de la ansiedad. La idea principal es brindar a los usuarios una herramienta práctica que les permita registrar cómo se sienten día a día mediante cuestionarios simples, además de contar con un diario emocional donde puedan escribir libremente sus pensamientos. Asimismo, la aplicación permitirá registrar síntomas físicos relacionados con la ansiedad y ofrecerá distintas herramientas de apoyo, como ejercicios de respiración guiada, una biblioteca con recursos educativos y recomendaciones personalizadas según el estado del usuario. Por otro lado, el sistema incluirá la visualización de tendencias emocionales a través de gráficas y estadísticas, lo que ayudará a los usuarios a entender mejor sus patrones emocionales. También contará con recordatorios configurables y notificaciones locales, con el objetivo de fomentar el uso constante de la aplicación y apoyar el seguimiento continuo del bienestar emocional.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO

El producto final consiste en una aplicación móvil para Android (archivo .apk) que integra varios módulos. En primer lugar, el módulo de acceso y perfil permite el registro mediante correo electrónico y contraseña, así como el inicio y cierre de sesión de forma segura, incluyendo la opción de recuperación de contraseña en caso de olvido. Por otro lado, el módulo de seguimiento emocional permite al usuario registrar su estado de ánimo diariamente a través de una escala del 1 al 10, además de contar con un diario emocional de texto libre donde puede expresar cómo se siente. También incluye el registro de síntomas físicos, la visualización de un historial emocional, la posibilidad de editar registros previos y un apartado de análisis donde se muestran tendencias mediante gráficas y estadísticas. Tambien, el módulo de herramientas de apoyo ofrece recomendaciones personalizadas según el estado emocional del usuario, junto con una biblioteca de recursos educativos como artículos, audios y guías. También incorpora ejercicios de respiración guiada con temporizador visual, recordatorios diarios configurables y la opción de marcar recursos como favoritos para un acceso más rápido. En cuanto al módulo de seguridad y privacidad, se garantiza la protección de los datos sensibles mediante almacenamiento seguro y acceso restringido, además del uso de notificaciones locales para el usuario. Por ultimo en el apartado de aseguramiento de la calidad, se contempla un plan de pruebas debidamente documentado, el registro y seguimiento de defectos, pruebas de compatibilidad en distintas versiones de Android, así como la definición de criterios de aceptación para cada módulo del sistema.

| DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Proceso | Nombre | Descripción |
| R1 | Gestión de Accesos | Registro de cuenta | Registro mediante correo electrónico y contraseña. |
| R2 | Gestión de Accesos | Inicio de sesión | Inicio y cierre de sesión de forma segura. |
| R3 | Seguimiento Emocional | Cuestionario diario | Registro del estado de ánimo en escala del 1 al 10. |
| R4 | Seguimiento Emocional | Diario emocional | Notas de texto libres por fecha a modo de diario. |
| R5 | Seguimiento Emocional | Registro de síntomas físicos | Lista seleccionable de síntomas físicos (palpitaciones, sudoración, etc.). |
| R6 | Herramientas de Apoyo | Recomendaciones personalizadas | Actividades de relajación según estado emocional registrado. |
| R7 | Herramientas de Apoyo | Biblioteca de recursos | Contenido educativo (artículos, audios, guías) sobre manejo de ansiedad. |
| R8 | Herramientas de Apoyo | Ejercicios de respiración | Módulo de respiración guiada con temporizador visual. |
| R9 | Seguimiento Emocional | Historial emocional | Visualización de estados de ánimo registrados por fecha. |
| R10 | Gestión de Accesos | Recuperación de contraseña | Recuperación de contraseña mediante correo electrónico. |
| R11 | Herramientas de Apoyo | Recordatorios diarios | Configuración de recordatorios para registro o ejercicios. |
| R12 | Operación del Sistema | Notificaciones locales | Notificaciones locales para incentivar el uso de la app. |
| R13 | Seguimiento Emocional | Visualizador de Tendencias | Gráficos y estadísticas de tendencias del estado de ánimo. |
| R14 | Seguridad y Privacidad | Protección de datos sensibles | Almacenamiento seguro y acceso restringido a los datos. |
| R15 | Seguimiento Emocional | Edición de registros emocionales | Edición o eliminación de registros emocionales previos. |
| R16 | Herramientas de Apoyo | Marcado de Recursos Favoritos | Marcar recursos de la biblioteca como favoritos. |
| R17 | Aseguramiento de Calidad | Plan de pruebas | Plan documentado con pruebas funcionales, interfaz y regresión por sprint. |
| R18 | Aseguramiento de Calidad | Registro de defectos | Registro, clasificación y seguimiento de defectos con severidad y estado. |
| R19 | Aseguramiento de Calidad | Pruebas de compatibilidad | Verificación en Android 10, 11, 12 y 13. |
| R20 | Aseguramiento de Calidad | Criterios de aceptación | Criterios de aceptación definidos por módulo antes de entrega. |

| OBJETIVOS DEL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Concepto | Objetivo | Criterio de Éxito |
| 1 | Alcance | Desarrollar una aplicación móvil Android que cubra los módulos de Acceso, Seguimiento Emocional, Herramientas de Apoyo, Seguridad y Aseguramiento de Calidad, cumpliendo los 20 requisitos definidos. | El sistema supera todos los criterios de aceptación definidos por módulo (R20) y pasa las pruebas de compatibilidad en Android 10-13 (R19). |
| 2 | Tiempo | Completar el proyecto dentro del cronograma establecido: Inicio 09/04/2026 - Fin 11/06/2026, respetando los tres hitos definidos. | Hito 1 (Análisis): 03/05/2026 ¦ Hito 2 (Diseño): 14/05/2026 ¦ Hito 3 (Desarrollo y Despliegue): 11/06/2026. |
| 3 | Costo | Gestionar el proyecto dentro del presupuesto asignado, considerando las horas de cada miembro del equipo por rol. | No exceder el presupuesto base. Reserva de contingencia del 10% disponible para imprevistos. |
| 4 | Calidad | Garantizar la calidad del producto mediante un plan de pruebas documentado (R17), registro de defectos (R18) y pruebas funcionales, de interfaz y de regresión por sprint. | Cero defectos críticos sin resolver en la entrega final. Reporte Final QA aprobado (ACA-QA-FINAL). |

FINALIDAD DEL PROYECTO

El objetivo de la aplicación es ofrecer a los usuarios una herramienta digital accesible y práctica que les ayude a gestionar su ansiedad en el día a día. A través del registro constante de sus emociones, el usuario podrá conocerse mejor y entender cómo reacciona ante distintas situaciones además, la aplicación incluye recursos educativos y técnicas de relajación que han demostrado ser útiles, con la finalidad de brindar apoyo real en el manejo de la ansiedad. En conjunto, se busca contribuir al bienestar emocional de las personas, ayudándoles a mejorar su calidad de vida y a cuidar de forma más consciente su salud mental.

| JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA | JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA |
| --- | --- |
| La ansiedad es uno de los problemas de salud mental más comunes a nivel mundial y hoy en día, las aplicaciones móviles se han convertido en una alternativa útil, ya que facilitan el acceso a herramientas que apoyan el bienestar emocional de las personas. El presente proyecto propone desarrollar una solución tecnológica que permita a los usuarios monitorear su estado emocional de manera constante. La idea es que, con la aplicación, las personas puedan tener mayor control y comprensión sobre su ansiedad, reduciendo las barreras que a veces dificultan el acceso a recursos para su manejo. | Más del 40% de la población adulta experimenta síntomas de ansiedad en algún momento. El uso de aplicaciones de salud mental creció un 200% en los últimos años. La app cubrirá a usuarios de dispositivos Android de distintas versiones que representan la mayoría del mercado. El proyecto tiene una duración de aproximadamente 9 semanas (04/09/2026 - 11/06/2026) con un equipo de 6 integrantes. |

| DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Nombre | Ventura (Jefe de Proyecto / DBA) |
| Niveles de Autoridad | Autoridad total sobre la gestión del repositorio, coordinación del equipo, asignación de tareas y aprobación de entregables. Responsable del setup del proyecto en Git y de la entrega final del .apk. |
| Reporta a | Gerencia / Cliente del proyecto |
| Supervisa a | Machaca (Analista de Requisitos), Matamoros (Diseñador UI/UX), Vincula (Desarrollador Backend), Arroyo (Desarrollador Frontend), Aldana (Tester / QA) |

| CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Hito o Evento Significativo | Fecha Programada |
| 1 | Hito 1: Análisis (Reunión con cliente, Documento de Negocio, Lista de Funcionalidades, Requisitos, Casos de Uso, Setup Git) | 03/05/2026 |
| 2 | Hito 2: Diseño (Flujos UX, Wireframes, DER, Prototipos Figma, Plan de Pruebas, Casos de Prueba, UI Base) | 14/05/2026 |
| 3 | Sprint 1 - Módulo de Acceso y Perfil (Login, Registro, Recuperación de contraseña, Perfil de usuario) | 16/05/2026 |
| 4 | Sprint 2 - Módulo Diario y Seguimiento Emocional (Diario emocional, síntomas, gráficas) | 25/05/2026 |
| 5 | Sprint 3 - Herramientas y SOS (Recursos, recordatorios, botón SOS, biblioteca, herramientas anti-ansiedad) | 03/06/2026 |
| 6 | Hito 3: Desarrollo y Despliegue - Entrega Final (Pruebas QA Finales, Manual de usuario, BD Producción, Release .apk) | 11/06/2026 |

| ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Organización o Grupo Organizacional | Rol que Desempeña |
| Equipo de Desarrollo (OneMore Consulting) | Empresa desarrolladora: responsable del análisis, diseño, desarrollo, pruebas y entrega de la aplicación ACA. |
| Cliente / Usuario Final | Dueño del sistema: valida requisitos, participa en reuniones de levantamiento, aprueba entregables y acepta el producto final. |
| Docente del Curso | Supervisor académico: supervisa el cumplimiento de las buenas prácticas de gestión de configuración de software y evalúa los entregables del proyecto. |

| PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Amenaza | Probabilidad | Impacto |
| 1 | Retrasos en la validación de requisitos con el cliente que afecten el cronograma del Hito 1 (ACA-AV.docx actualmente en 0% de avance). | Alta | Alto |
| 2 | Incompatibilidades en la integración entre el módulo Frontend y Backend, especialmente en los endpoints de autenticación y diario emocional | Media | Alto |
| 3 | Falta de disponibilidad de dispositivos físicos con Android 10, 11, 12 y 13 para las pruebas de compatibilidad (R19) | Media | Medio |
| 4 | Cambios en los requisitos por parte del cliente una vez iniciada la fase de desarrollo | Baja | Alto |

| PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Oportunidad | Impacto |
| 1 | El equipo cuenta con roles definidos y especializados (DBA, Analista, UI/UX, Backend, Frontend, Tester), lo que puede acelerar la ejecución de tareas en paralelo. | Alto |
| 2 | El uso del repositorio GitHub (OneMore24/OneMore-Consulting) facilita la colaboración y el control de versiones, reduciendo riesgos de pérdida de código. | Alto |
| 3 | El enfoque híbrido Ágil/Tradicional permite adaptar el proceso ante cambios de requisitos, manteniendo la estructura de hitos del método tradicional. | Medio |

| LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre / Rol | Organización | Tipo de Interés | Nivel de Influencia |
| Ventura / Jefe de Proyecto - DBA | Grupo 1 | Gestión del proyecto, BD y entrega final | Alto |
| Machaca / Analista de Requisitos | Grupo 1 | Especificación y validación de requisitos | Alto |
| Matamoros / Diseñador UI/UX | Grupo 1 | Diseño de experiencia e interfaz de usuario | Medio |
| Vincula / Desarrollador Backend | Grupo 1 | Desarrollo de endpoints, BD y lógica del servidor | Alto |
| Arroyo / Desarrollador Frontend | Grupo 1 | Desarrollo de pantallas e interfaz Android | Alto |
| Aldana / Tester - QA | Grupo 1 | Pruebas, aseguramiento de calidad y documentación | Medio |
| Cliente / Usuario Final | Externo | Validación de requisitos y aceptación del producto | Alto |

| PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Concepto | Monto (S/. PEN) |
| 1 | Horas de Desarrollo Frontend - Arroyo | S/. 1,800.00 |
| 2 | Horas de Desarrollo Backend - Vincula (Endpoints, BD, lógica de negocio, validaciones) | S/. 1,800.00 |
| 3 | Horas de Diseño e Implementación Base de Datos - Ventura (DER, Scripts SQL/Room, Config Prod) | S/. 600.00 |
| 4 | Horas de Diseño UI/UX - Matamoros (Wireframes, Flujos UX, Prototipos Figma, Ajustes finales) | S/. 600.00 |
| 5 | Horas de Análisis de Requisitos - Machaca (Doc. Requisitos, Priorización, Validación, Casos de Uso) | S/. 500.00 |
| 6 | Horas de Aseguramiento de Calidad - Aldana (Plan QA, Casos de prueba, Pruebas finales, Manual usuario) | S/. 500.00 |
| 7 | Horas de Gestión de Proyecto - Ventura (Reuniones, Actas, Gestión del repositorio, Entrega final) | S/. 400.00 |
| Total Línea Base |  | S/. 6,200.00 |
|  | Reserva de Contingencia (10% del presupuesto base) | S/. 620.00 |
|  | Reserva de Gestión (10% del presupuesto base) | S/. 620.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO |  | S/. 7,440.00 |

| SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa / Institución | Cargo | Fecha |
|  | Grupo 1 / Universidad | Docente del Curso |  |
| Firma: ___________________ |  |  | ____/____/________ |

ACA - App para el Control de la Ansiedad  |  Grupo 1  |  Repositorio: https://github.com/OneMore24/OneMore-Consulting