Plan de Gestión de la Configuración

2026-1

Grupo 1

Integrantes

Aldana Chavez David Joel			23200076

Arroyo Tapia Luis Enrique 			23200237

Matamoros Laura Ricardo José 			23200331

Machaca Mamani Luis Alberto 			22200252

Vincula Nuñovero Matias Sebastian		22200306

Ventura Enciso Alan 	 			21200228

Empresa

OneMore Consulting

# Introducción

## 1.1 Situación de la empresa

### Tiempo en el mercado

OneMore Consulting presenta 4 años de experiencia en el sector de consultoría tecnológica y desarrollo de software, dedicado a la ingeniería de soluciones de software escalables, a la calidad del producto final y a la arquitectura eficiente de datos, con un equipo multidisciplinario que fue formándose a lo largo de estos 4 años.

### Proyectos en desarrollo y sistemas en producción

Actualmente, de un portafolio de 8 cuentas administrativas, la empresa viene desarrollando 5 proyectos activos. El proyecto principal y más destacado es ACA (Aplicación para el Control de la Ansiedad), desarrollado para Clínica Anxiety. Junto a este, los proyectos GIE (Excelentemente), VITALIS (Clínica San Gabriel), PLEC (Corporación Talento) y VUELA_PERU (Aerolíneas VuelaPerú) se encuentran también en desarrollo activo. El resto de sistemas, los proyectos SNMP (Mente en Calma), SENTRA (Agroexportadora Verde) y SADE (Grupo Andino Comercial), continúan en un estado de mantenimiento.

### Rubro y clientes

El principal enfoque de nuestra empresa es la salud, bienestar mental y gestión corporativa, siendo nuestro principal enfoque el de la salud. Esto se ve en nuestros clientes, de los cuales la mitad son clínicas de salud o bienestar mental, y el resto, empresas de rubros distintos que principalmente buscan una solución a sus procesos corporativos, por medio de eficiencia, infraestructura robusta o segura.

### Problema relacionado al control de versiones

Existen problemas relacionados a la trazabilidad y preservación de nuestros proyectos, producto del creciente número de proyectos manejados en paralelo y la expansión general de nuestras operaciones. Actualmente, los distintos proyectos se encuentran dispersos en múltiples ubicaciones sin un criterio unificado: APCA y VITALIS cuentan con repositorios en GitHub, aunque sin una estructura de ramas definida; SNMP, PLEC y VUELA_PERU tienen su código almacenado principalmente en carpetas compartidas de Google Drive; mientras que SENTRA, SADE y GIE aún dependen en gran parte de máquinas locales de los desarrolladores, sin respaldo centralizado. La ausencia de un protocolo estandarizado de configuración provoca varios errores como inconsistencias en la integración del código, sobreescrituras accidentales en archivos y redundancia en la documentación. Estos problemas generan retrasos en los entregables, desviaciones en los cronogramas y, el más crítico de todos, el riesgo de desplegar una versión inestable o no validada en entornos productivos.

## 1.2. Objetivo

Nuestro objetivo principal al formular este plan es establecer un marco metodológico sólido que nos permita estandarizar nuestros mecanismos de control, auditoría e identificación de todos los componentes importantes de nuestros proyectos, incluyendo el código fuente, scripts de base de datos, documentación técnica y configuraciones de entorno.

Establecer líneas base con este estándar nos permitirá garantizar una estructura íntegra de nuestro software, además de permitir a la Jefatura de Proyecto y al equipo de desarrollo visualizar el progreso del ciclo de vida de cada artefacto y determinar con precisión el estado actual del proyecto, incluyendo auditorías, versiones y cambios. Logrando de esta manera reducir el riesgo de todo lo antes mencionado.

Beneficios estratégicos esperados:

- Seguimiento y conservación del patrimonio: Mantener un control claro de los cambios estructurales y una conservación de versiones, mitigando los riesgos relacionados a la falta de un control adecuado.

- Garantía de calidad (QA): Obtener una calidad consistente de los entregables previa integración al producto final, mediante la frecuente revisión y validación de cada uno.

- Sincronización en las operaciones: Lograr que el equipo opere en sintonía, mediante el trabajo en conjunto y la participación asegurada de todos los miembros en el proyecto.

- Eficiencia en tiempo y dinero: Reducir costos y retrasos mediante el uso de mecanismos estandarizados para solucionar conflictos técnicos y documentales.

- Confiabilidad de la empresa: Fortalecer la imagen institucional frente a los stakeholders, clientes y directiva, mediante procedimientos consistentes de desarrollo y rigor técnico en las entregas.

  - Roles y Responsabilidades

| Roles | Cantidad | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Gestor de la Configuración del Software | 1 | Es el responsable principal de planificar, coordinar y supervisar todas las actividades de Gestión de la Configuración del Software. Define la estructura del repositorio, establece la nomenclatura de los artefactos, controla las líneas base, verifica que los entregables se almacenen correctamente y asegura la trazabilidad de versiones, cambios y documentación del proyecto ACA. |
| Jefe de Proyecto | 1 | Supervisa el cumplimiento del Plan de Gestión de la Configuración y valida que los cambios propuestos no afecten negativamente el alcance, cronograma o calidad del proyecto. Aprueba las líneas base principales y coordina con el equipo las decisiones relacionadas con entregas, versiones y releases. |
| Equipo de Desarrollo | 3 | Se encarga de implementar los cambios aprobados en el código fuente, scripts de base de datos y componentes técnicos del sistema. Debe trabajar en las ramas definidas, realizar commits siguiendo la nomenclatura establecida, documentar los cambios realizados y solicitar revisiones mediante pull requests antes de integrar cambios a las ramas principales . |
| Analista QA | 1 | Verifica que los cambios implementados cumplan con los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Ejecuta pruebas, registra evidencias, valida que los artefactos estén completos y reporta incidencias antes de aprobar una línea base o release. También participa en auditorías funcionales de la GCS. |
| Responsable de Documentación | 1 | Mantiene actualizados los documentos del proyecto, incluyendo casos de uso, matrices, manuales, reportes de prueba y documentos técnicos. Verifica que cada archivo cumpla con la nomenclatura definida y que se encuentre ubicado en la carpeta correspondiente dentro de la estructura del repositorio. |
| Comité de Control de Cambios | 3 | Evalúa las solicitudes de cambio recibidas, determina su impacto técnico, económico y de cronograma, y decide si el cambio será aprobado, rechazado o postergado. Está conformado por el Jefe de Proyecto, el Gestor de Configuración y el Analista QA. |
| Cliente / Representante del Usuario | 1 | Revisa y valida los entregables principales del proyecto, especialmente aquellos relacionados con funcionalidades del sistema ACA. Brinda retroalimentación sobre los cambios solicitados y confirma la aceptación de releases cuando corresponda. |

  - Benchmarking de Herramientas de control de versiones

- Lista de Herramientas

| Herramienta | Descripción (fuente APA) |
| --- | --- |
| GitHub | Git es un sistema de control de versiones distribuido diseñado para gestionar proyectos de software de manera rápida y eficiente, permitiendo el trabajo colaborativo y el seguimiento de cambios. GitHub complementa a Git proporcionando alojamiento remoto de repositorios y herramientas de colaboración en línea (Chacon & Straub, 2014). |
| GitLab | GitLab es una plataforma DevOps basada en Git que integra control de versiones, integración continua y despliegue continuo (CI/CD), facilitando la automatización del ciclo de vida del desarrollo de software (GitLab, 2025). |
| Bitbucket | Bitbucket es una plataforma de alojamiento de repositorios Git orientada a equipos de desarrollo, destacando por su integración con herramientas de Atlassian como Jira y Trello para la gestión de proyectos y colaboración (Atlassian, 2025). |
| Azure DevOps Repos | Azure DevOps Repos es un servicio de Microsoft que ofrece repositorios Git privados y herramientas avanzadas para la administración de código fuente, integración continua y colaboración dentro del ecosistema Azure DevOps (Microsoft, 2025). |

- Definición de Criterios

| Criterio | Descripción | Peso (%) |
| --- | --- | --- |
| Modelo de alojamiento | Evalúa si la herramienta permite alojamiento en la nube, local (on-premise) o híbrido, así como la flexibilidad de despliegue para diferentes organizaciones. | 5% |
| Costo | Analiza el tipo de licencia, costos de uso, planes empresariales y relación costo-beneficio para equipos de desarrollo. | 9% |
| Integración con CI/CD | Mide la capacidad de integración con herramientas de integración y despliegue continuo para automatizar pruebas, compilaciones y entregas. | 14% |
| Gestión de ramas y pull requests | Evalúa las funcionalidades para manejo de ramas, revisiones de código, merge requests y colaboración entre desarrolladores. | 12% |
| Seguridad | Considera autenticación, permisos, cifrado, control de usuarios y cumplimiento de estándares de seguridad. | 16% |
| Trazabilidad y auditoría | Evalúa el seguimiento de cambios, historial de commits, auditoría de acciones y monitoreo de actividades dentro del repositorio. | 15% |
| Facilidad de uso | Mide qué tan intuitiva es la plataforma y la facilidad con la que nuevos usuarios pueden adoptarla. | 14% |
| Documentación integrada | Evalúa la disponibilidad de herramientas internas para documentación técnica, manuales y colaboración de conocimiento. | 6% |
| Disponibilidad / SLA | Considera la estabilidad del servicio, tiempo de actividad garantizado y soporte empresarial mediante SLA (Service Level Agreement). | 9% |

- Matriz de Confrontación

| Criterio | Peso | GitHub | GitLab | Bitbucket | Azure DevOps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo de alojamiento | 5% | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Costo | 9% | 5 | 2 | 4 | 3 |
| Integración con CI/CD | 14% | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Gestión de ramas y pull requests | 12% | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Seguridad | 16% | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Trazabilidad y auditoría | 15% | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Facilidad de uso | 14% | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Documentación integrada | 6% | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Disponibilidad / SLA | 9% | 4 | 4 | 5 | 5 |

- Resultados

  - Github: 4.26

  - GitLab: 4.04

  - Bitbucket: 3.97

  - Azure DevOps: 3.77

Herramienta de control de versiones elegida : Github

Gráfica de Arquitectura de la Infraestructura

El siguiente diagrama representa la infraestructura de gestión de versiones propuesta para OneMore Consulting utilizando Git (local) y GitHub (remoto), integrando el flujo desde los entornos locales de desarrollo hasta el despliegue en producción a través de pipelines automatizados con GitHub Actions.

| Desarrollador (Local Git) | Desarrollador (Local Git) | Desarrollador (Local Git) |
| --- | --- | --- |
| git push / git pull | git push / git pull | git push / git pull |
| GitHub repositorio remoto (OneMore Consulting) |  |  |
| Rama: feature/* | Rama: develop | Rama: main / release/* |
|  | Pull Request, Code Review y CI/CD |  |
| GitHub Actions (CI/CD Pipeline) |  |  |
| Build y Test automatico | Validacion de codigo | Deploy a entorno QA/Prod |
|  | Entrega validada |  |
| Entorno Desarrollo (DEV) | Entorno Control Calidad (QA) | Entorno Produccion (PROD) |

3. Actividades de la GCS

  - Identificacion de la GCS

    - Definir estructura de la librerias del repositorio

    - Definición de Nomenclatura

Proyecto: App para el Control de la Ansiedad (ACA)

Sistema: Gestión de Pacientes con Seguimiento Emocional

Casos de Nomenclatura:

Caso 1: Para Documentos de Requisitos y Análisis

Formula: Acrónimo del Proyecto + "-" + Acrónimo del Tipo de Item + Extensión

Ejemplo: ACA-DR.docx (Documento de Requisitos del proyecto ACA)

Caso 2: Para Casos de Uso

Formula: Acrónimo del Proyecto + "-" + "CU" + "-" + Número de Caso + Extensión

Ejemplo: ACA-CU-01.docx (Caso de Uso 01 del proyecto ACA - Registro de Paciente)

Caso 3: Para Documentos de Especificación y Arquitectura

Formula: Acrónimo del Proyecto + "-" + Acrónimo Descriptivo + Extensión

Ejemplo: ACA-ASW.docx (Arquitectura de Servicios Web del proyecto ACA)

Caso 4: Para Artefactos de Diseño y Prototipos

Formula: Acrónimo del Proyecto + "-" + "UI" + "-" + Descripción + Extensión

Ejemplo: ACA-UI-PROT (Prototipos de Alta Fidelidad del proyecto ACA)

    - Lista de Items  (Clasificacion de Items)

| Tipo (Evolucion Fuente Soporte) | Item | Nomenclatura | Proyecto (Acronimo) |
| --- | --- | --- | --- |
| Evolución | Project Charter | ACA-PC.docx | ACA |
| Evolución | Documento de Negocio | ACA-DN.docx | ACA |
| Evolución | Documento de Elicitación | ACA-ER.docx | ACA |
| Evolución | Lista de Funcionalidades | ACA-LF.xlsx | ACA |
| Evolución | Documento de Requisitos | ACA-DR.docx | ACA |
| Evolución | Matriz de Análisis | ACA-MA.xlsx | ACA |
| Evolución | Matriz de priorización | ACA-MP.xlsx | ACA |
| Evolución | Validación de Requisitos | ACA-VR.docx | ACA |
| Evolución | Acta de validación | ACA-AV.docx | ACA |
| Evolución | CU01 | ACA-CU-01.docx | ACA |
| Evolución | CU02 | ACA-CU-02.docx | ACA |
| Evolución | CU03 | ACA-CU-03.docx | ACA |
| Evolución | CU04 | ACA-CU-04.docx | ACA |
| Evolución | CU05 | ACA-CU-05.docx | ACA |
| Evolución | CU06 | ACA-CU-06.docx | ACA |
| Evolución | Documento de Arquitectura WS | ACA-ASW.docx | ACA |
| Evolución | Especificación de APIs REST | ACA-API.docx | ACA |
| Evolución | Modelo Relacional | ACA-DER.pdf | ACA |
| Evolución | Manual Usuario | ACA-MAN-USR | ACA |
| Evolución | Release Final (.apk) | ACA-FIN.apk | ACA |
| Soporte | Repositorio | ACA-REPO | ACA |
| Soporte | Plan de Pruebas | ACA-QA-PLAN | ACA |
| Soporte | Casos de prueba | ACA-QA-CASOS | ACA |
| Soporte | Documento de endpoints | ACA-S01-END.docx | ACA |
| Soporte | Código fuente | ACA-S01-IMRU | ACA |
| Soporte | Código fuente | ACA-S01-IML | ACA |
| Soporte | Código fuente | ACA-S01-BDAUT | ACA |
| Soporte | Código y Pantallas | ACA-S01-LOG | ACA |
| Soporte | Código del endpoint | ACA-S01-ENDPU | ACA |
| Soporte | Código del módulo | ACA-S01-RECON | ACA |
| Soporte | Código fuente y Pantalla de perfil | ACA-S01-PER | ACA |
| Soporte | Pantalla de recuperación | ACA-S01-REC | ACA |
| Soporte | Código del endpoint | ACA-S02-ENDRE | ACA |
| Soporte | Código del endpoint | ACA-S02-ENDCE | ACA |
| Soporte | Código del endpoint | ACA-S02-ENDSF | ACA |
| Soporte | Código fuente | ACA-S02-BDDIA | ACA |
| Soporte | Código fuente y Pantalla de registro emocional | ACA-S02-DIAR | ACA |
| Soporte | Código fuente | ACA-S02-FILFEC | ACA |
| Soporte | Código fuente y Pantalla de gráficos/seguimiento | ACA-S02-SEGU | ACA |
| Soporte | Pantalla de registro de síntomas | ACA-S02-SINT | ACA |
| Soporte | Código fuente | ACA-S02-VALID | ACA |
| Soporte | Código del endpoint | ACA-S03-ENDSOS | ACA |
| Soporte | Código del endpoint | ACA-S03-ENDREC | ACA |
| Soporte | Código fuente | ACA-S03-CRUDREC | ACA |
| Soporte | Código fuente | ACA-S03-BDMODR | ACA |
| Soporte | Pantallas de ejercicios (respiración, etc.) | ACA-S03-HERR | ACA |
| Soporte | Pantalla de emergencia/SOS | ACA-S03-SOS | ACA |
| Soporte | Pantalla de recursos | ACA-S03-BIB | ACA |
| Soporte | Configuración de recordatorios | ACA-S03-RECO | ACA |
| Soporte | Código fuente | ACA-S03-MAERROR | ACA |
| Soporte | Reporte de pruebas S3 | ACA-QA-S03 | ACA |
| Soporte | Documento para uso interno | ACA-DOCEND.docx | ACA |
| Soporte | Reporte Final QA | ACA-QA-FINAL | ACA |
| Soporte | Scripts SQL/Room | ACA-DB.sql | ACA |
| Fuente | Flujos UX (diagramas) | ACA-UX-FLOW | ACA |
| Fuente | Bocetos de pantallas | ACA-UX-WIRE | ACA |
| Fuente | Prototipos en Figma | ACA-UI-PROT | ACA |
| Fuente | Feedback de usuarios | ACA-UX-TEST | ACA |
| Fuente | Prototipos refinados | ACA-UI-FINAL | ACA |
| Fuente | Pantallas UI (login, home) | ACA-UI-BASE | ACA |

    - Definicion de Linea Base

Por ejemplo, el proyecto:

| Hito | Línea Base | Items |
| --- | --- | --- |
| Hito 1: 03/05/26 | LB1 | ACA-PC.docx ACA-AR.docx ACA-DN.docx ACA-ER.docx ACA-LF.xlsx ACA-DR.docx ACA-MA.xlsx ACA-MP.xlsx ACA-VR.docx ACA-AV.docx ACA-CU-01.docx ACA-CU-02.docx ACA-CU-03.docx ACA-CU-04.docx ACA-CU-05.docx ACA-CU-06.docx |
| Hito 2: 14/05/26 | LB2 | ACA-REPO.git ACA-ASW.docx ACA-API.docx ACA-UX-FLOW.pdf ACA-UX-WIRE.PNG ACA-DER.pdf ACA-UI-PROT.fig ACA-UX-TEST.docx ACA-UI-FINAL.fig ACA-QA-PLAN.docx ACA-QA-CASOS.xlsx |
| Hito 3: 11/06/26 | LB3 | ACA-UI-BASE.fig ACA-S01-END.docx ACA-S01-IMRU.zip ACA-S01-IML.zip ACA-S01-BDAUT.zip ACA-S01-LOG.zip ACA-S01-ENDPU.zip ACA-S01-RECON.zip ACA-S01-PER.zip ACA-S01-REC.fig ACA-S02-ENDRE.zip ACA-S02-ENDCE.zip ACA-S02-ENDSF.zip ACA-S02-BDDIA.zip ACA-S02-DIAR.zip ACA-S02-FILFEC.zip ACA-S02-SEGU.zip ACA-S02-SINT.fig ACA-S02-VALID.zip ACA-S03-ENDSOS.zip ACA-S03-ENDREC.zip ACA-S03-CRUDREC.zip ACA-S03-BDMODR.zip ACA-S03-HERR.fig ACA-S03-SOS.fig ACA-S03-BIB.fig ACA-S03-RECO.fig ACA-S03-MAERROR.zip ACA-QA-S03.docx ACA-DOCEND.docx ACA-QA-FINAL.docx ACA-MAN-USR.docx ACA-DB.sql ACA-FIN.apk |

  - Control de la GCS

Es generado por stakeholders, de los sistemas que hemos desarrollado. A continuación se presentan ejemplos de solicitudes de cambio para el sistema ACA.

    - Ejemplos de solicitud de cambio 1

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID | SC-001 |
| Fecha | 08/05/2026 |
| Stakeholder (Fuente) | Psicólogo Clínico |
| Dueño del proceso (Autor) | Alan Ventura |
| Descripción del cambio | Agregar historial semanal de niveles de ansiedad en formato gráfico. |
| Justificación | Los especialistas necesitan una forma de visualizar las tendencias emocionales para mejorar el análisis en sesiones futuras. |

    - Ejemplos de solicitud de cambio 2

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID | SC-002 |
| Fecha | 08/05/2026 |
| Stakeholder (Fuente) | Paciente |
| Dueño del proceso (Autor) | David Aldana |
| Descripción del cambio | Incorporar una opción para la recuperación de contraseña mediante el correo electrónico. |
| Justificación | Los usuarios necesitan una forma de acceso rápida y segura en caso de olvidar sus credenciales. |

    - Ejemplos de solicitud de cambio 3

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID | SC-003 |
| Fecha | 09/05/2026 |
| Stakeholder (Fuente) | Coordinador médico |
| Dueño del proceso (Autor) | Luis Arroyo |
| Descripción del cambio | Implementar alertas automatizadas cuando un paciente registre un nivel de ansiedad alto / grave. |
| Justificación | Ayuda a los especialistas a intervenir de manera rápida durante casos críticos. |

    - Ejemplos de solicitud de cambio 4

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID | SC-004 |
| Fecha | 09/05/2026 |
| Stakeholder (Fuente) | Usuarios |
| Dueño del proceso (Autor) | Ricardo Matamoros |
| Descripción del cambio | Rediseñar la pantalla principal para simplificar el registro diario. |
| Justificación | Las pruebas de usabilidad demostraron que los usuario demoran demasiado en registrar información, lo que incomoda su uso diario. |

    - Ejemplos de solicitud de cambio 5

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID | SC-005 |
| Fecha | 10/05/2026 |
| Stakeholder (Fuente) | Especialista en psiquiatría |
| Dueño del proceso (Autor) | Luis Machaca |
| Descripción del cambio | Implementar exportación de reportes emocionales en formato WORD y PDF. |
| Justificación | Facilita el almacenamiento local, así como la revisión de información clínica durante consultas médicas. |

    - Ejemplos de solicitud de cambio 6

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID | SC-006 |
| Fecha | 10/05/2026 |
| Stakeholder (Fuente) | Cliente - Dueño de la clínica Anxiety |
| Dueño del proceso (Autor) | Matias Vincula |
| Descripción del cambio | Integrar un módulo SOS con acceso rápido a contactos de emergencia y líneas de ayuda. |
| Justificación | Los usuarios deben tener un soporte inmediato para pacientes durante episodios de crisis. |

  - Gestión de Release y Entrega del Software

3.6.1 Gestión de Release

En la gestión de release se organizan, empaquetan y versionan los entregables finales que les serán presentados a los clientes de OneMore Consulting. Con el fin de mantener el orden y la trazabilidad, se utilizará la estructura de directorios definida en el repositorio, dentro de la carpeta Clientes.

Cada vez que se aprueba una línea base y se genera una versión del software, los artefactos finales se empaquetan y se almacenan en el directorio que corresponde a cada cliente y proyecto.

Estructura del repositorio de entregas:

ONEMORE CONSULTING

- Clientes

  - Clinica Anxiety

    - ACA (Aplicación para el Control de la Ansiedad)

      - Release_v1.0

      - Release_v1.1

      - ⋮

  - Clinica San Gabriel

    - VITALIS

      - Release_v1.0

  - Aerolínea VuelaPerú

    - VUELAPERU

      - Release_v1.0

  - Agroexportadora Verde

    - SENTRA

      - Release_v1.0

  - Corporación Talento

    - PLEC

      - Release_v1.0

  - Excelentemente

    - GIE

      - Release_v1.0

  - Grupo Andino Comercial

    - SADE

      - Release_v1.0

  - Mente en Calma

    - SNMP

      - Release_v1.0

3.6.2 Entrega del Software (Pase a producción)

En el proceso de pase a producción se definen las actividades, responsables y las herramientas necesarias para trasladar el software desde el entorno de control de calidad hasta el entorno de producción donde estará disponible para el usuario final.

Herramientas utilizadas:

- Control de versiones: Git, Github.

- CI/CD (Integracion y despliegue continuo): Github actions

- Entornos de ejecución: Entorno de desarrollo, entorno de control de calidad, entorno de producción.

Proceso de pase a produccion:

- Congelamiento de código y pruebas finales.

  - Se bloquean los nuevos desarrollos en la rama.

  - El analista QA ejecuta las pruebas finales para detectar errores antes del lanzamiento y registra las evidencias en el reporte correspondiente (ej: ACA-QA-FINAL).

- Aprobación del release.

  - Si las pruebas son exitosas, el analista QA reporta que no hay incidencias críticas.

  - El jefe de proyecto valida que se cumpla con el alcance y aprueba el release.

- Fusion a la rama principal (Merge).

  - El desarrollador encargado realiza un pull request hacia la rama principal (main).

  - Se realiza una revisión de código antes de aprobar la fusión.

- Generación de artefactos.

  - Al integrarse el código a la rama main, se ejecuta automáticamente en Github actions.

  - El pipeline compila el código y genera los entregables finales como ACA-FIN.apk.

- Despliegue a producción.

  - El pipeline también despliega automáticamente los servicios web, base de datos y aplicaciones en los servidores del entorno de producción.

- Prueba de humo en producción.

  - El equipo técnico realiza pruebas rápidas y básicas para asegurar que las funcionalidades más criticas funcionen correctamente y que los servicios estén activos.

- Entrega final .

  - Los artefactos generados se copian a la carpeta del cliente y se notifica al cliente.

  - El cliente revisa los entregables y confirma la aceptación formal del release.