# ACTA DE REUNIÓN

Proyecto: Sistema de Seguimiento de Ansiedad para Clínica Anxiety
Cliente: Clínica Anxiety
Fecha: 14/04/2026
Modalidad: Presencial – Oficina del cliente
Hora: 3:00 p.m. – 4:30 p.m.
Redactado por: Alan Ventura

## Participantes

| ## Nombre | ## Rol |
| --- | --- |
| ## Alan Ventura | ## Jefe de Proyecto / DBA |
| ## David Aldana | ## Analista de Calidad (QA) / Tester |
| ## Luis Arroyo | ## Desarrollador Frontend |
| ## Luis Machaca | ## Analista de Requisitos / Arquitecto de WS |
| ## Matias Vincula | ## Desarrollador Backend |
| ## Ricardo Matamoros | ## Diseñador UI/UX |

## Objetivo de la Reunión

Entender y anotar un levantamiento inicial de requisitos para el desarrollo de una aplicación orientada al monitoreo y seguimiento de los pacientes de su clínica. La app está enfocada a atender pacientes con trastorno de ansiedad, por lo que va a permitir funciones básicas como el registro de niveles de ansiedad diario y la gestión de episodios de crisis en tiempo real.

## Temas Tratados

- Presentación de las necesidades del cliente.

- Alcance preliminar de funciones del sistema.

- Identificación de necesidades según pacientes y especialistas.

- Lista preliminar de módulos del sistema y funcionamiento.

- Revisión de requerimientos relacionados con seguridad y confidencialidad de datos médicos.

## Acuerdos y tareas iniciales

| ## N° | ## Actividad | ## Responsable | ## Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Elaboración del Documento de Negocio | ## Ventura / DBA | ## 14/04/2026 |
| ## 2 | ## Elicitación de Requisitos | ## Machaca / Analista de Requisitos | ## 14/04/2026 |
| ## 3 | ## Elaboración de lista de funcionalidades del sistema | ## Ventura / DBA | ## 16/04/2026 |
| ## 4 | ## Especificación de requisitos funcionales y no funcionales | ## Machaca / Analista de Requisitos | ## 19/04/2026 |
| ## 5 | ## Elaboración de Matriz de Análisis | ## Machaca / Analista de Requisitos | ## 22/04/2026 |
| ## 6 | ## Priorización de requisitos | ## Machaca / Analista de Requisitos | ## 24/04/2026 |
| ## 7 | ## Elaboración de documento de Validación de Requisitos | ## Machaca / Analista de Requisitos | ## 25/04/2026 |
| ## 8 | ## Validación de requisitos con el cliente | ## Machaca / Analista de Requisitos | ## 28/04/2026 |

Firma del Responsable            			Firma del Cliente